BESTYRELSESMØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13-08-2014 kl. 19.00

Til stede :	Conny, Henriette, Søren, Jakob, Annemarie og Kasper

Afbud :	Jerry

Referent :	Henriette

Kopi til :	Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator

1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 09-07-2014 blev godkendt.

2. Generalforsamling

Byggesag

- For at sikre et ensartet og samlet informations niveau er det besluttet at Conny som primær kontakt person er ”one point of entry”  til både entreprenør og Rådgivende Ingeniører A&T

- Der har været mangelgennemgang i Sdr. Fasanvej 52 og der er stadig en del hængepartier. Der har været mangelfuld information omkring hvordan og hvornår mangler vil blive udbedret. Det skal der strammes op på.

- Arbejderne er godt i gang i nr. 10-12-14 og forløber foreløbig planmæssigt. Dog med nedluk for vand og afløb ud over det der først var varslet.

- De går i gang i nr. 1 en uge før planlagt. Opstart d. 25. august.

- Overordnet tidsplan for hvornår renoveringsarbejder foregår i de enkelte blokke er ændret og rykket en uge frem. Disse omdeles og hænges op i opgangene snarest muligt.

- Toilet og badevogn er flyttet til nr. 1. Der er større pres på vognen nu hvorfor den rengøres hver anden dag. I forbindelse med relining af kloaker vil det være nødvendigt at lukke for vand og afløb i opgangene forskudt. Det vil tage 1-2 dage pr. opgang. I den forbindelse opstilles en ekstra badevogn.

- Vores kloaker er i dårligere stand end forventet hvorfor anlægsarbejder ved 10-12-14 tager længere tid end planlagt. Tilkørslen til de bageste garager vil være klar d. 15. august og resten af arealet d. 21. august.

- Alle gulvafløb i vores kældre skal skiftes i forbindelse med relining af kloakerne. I den forbindelse bliver afløbene forsynet med overløbssikring for at undgå vand i kældrene ved eventuelle fremtidige skybrud.

- Der tages kontakt til ældre beboere med særlige behov i forbindelse med opsætning af tørkloset og andre foranstaltninger.

- Der gøres opmærksom på at eksisterende sanitet i lejlighederne som har skader/revner og som evt. går i stykker i forbindelse med af- og genmontering vil blive erstattet med nye sanitetsgenstande. Det er en fordel for beboeren at anmelde dette til forsikringen og evt. selv indkøbe ny sanitet. Der omdeles information særskilt om dette.

- På hjemmesiden under punktet ’Renoveringsprojekt 2014’ informerer bestyrelsen beboerne om projektets stade og forløbet indtil nu. Der er desuden adgang til relevante informationsskrivelser og førnævnte tidsplan.

3. Økonomi

Regnskab holder fortsat budget.

4. Administrator

Der er oprettet en speciel konto til afregning af arbejder bestilt af beboere i forbindelse med renoveringssagen.

5. øvrige opgaver i bestyrelsen

Dyrehold

Enkelte beboere føler sig generet af hunde, der færdes på vores fælles arealer.

Alle hundeejere opfordres fortsat til at tage hensyn og følge reglement for hundehold pkt. 9 der siger at hunden ikke må besørge på foreningens arealer. Er uheldet ude skal efterladenskaber fjernes omgående.

Igangsat

Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero.

06. Forsikringssager

Der er ingen større løbende forsikringssager men enkelte små i forbindelse med byggesagen.

07. Vicevært

Viceværten har meget at se til i forbindelse med den igangværende byggesag hvorfor enkelte af de daglige opgaver i visse tilfælde skubbes til side i den byggeperioden.

08. Eventuelt

Bestyrelsen er af flere andelshavere informeret om ombygning af badeværelser i forbindelse med renoveringsprojektet. Husk at informere hvis du også har planer om at bygge om. På mail til bestyrelsen eller læg en seddel med en kort beskrivelse og evt. tegninger i foreningens postkasse.

10. Næste møde/kontortid.

Onsdag d. 10-09-2014					kl. 19.00

Kontortider:

Onsdag d. 20-08-2014		Henriette			18.30-19.00

Onsdag d. 27-08-2014		Jakob			18.30-19.00

Onsdag d. 03-09-2014		Kasper			18.30-19.00

Onsdag d. 10-09-2014		Jerry			18.30-19.00

09. Lejlighedssalg

Løbende sager

- Azaleavej 1, st. dør 3 (Jakob og Jerry)

Sælger: Alex Stampe Kristensen og Marte Kassen Engen

Solgt til Niels Toftegaard pr. 01.09.2014

- Azaleavej 1. 2. dør 4 (Jakob og Henriette)

Ledig pr. 01.05.2014

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen

- Sdr. Fasanvej 52, 1. Dør 3 (Jakob og Henriette)

Sælger: Rikke Olsen

Solgt til Karsten Simonsen pr. 01.08.2014

Underskrifter

____________________________________

Conny Arvidsson, formand

____________________________________

Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer

____________________________________

Henriette Malling, bestyrelsesmedlem

____________________________________

Jerry Holm, bestyrelsesmedlem

____________________________________

Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem